Nhiệm vụ 1 - Hoàn thành phiếu chuẩn bị Sprint Review

Phiếu có 6 bước. Bước 1, 4, 6 đã điền sẵn. Bạn điền bước 2, 3, 5.

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done: PBI-01, PBI-02, PBI-03 PBI phải nói rõ là chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt: - PBI-04 : Thiếu chức năng xóa lịch sử và lọc. - PBI-05 : Chưa review chéo, mới test trên máy tính. |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey (các thao tác của một người dùng thật, theo đúng thứ tự, nối bằng mũi tên): Nhập số điện thoại hoặc link → Nhấn "Kiểm tra" và xem cảnh báo → Nhấn "Gửi báo cáo". Người demo: Dev |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders: "Anh/chị xem cảnh báo và lý do đi kèm có thấy dễ hiểu để quyết định dừng hay tiếp tục giao dịch không?" "Thao tác dán link/số điện thoại và gửi báo cáo có vướng mắc gì không?" |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

Nhiệm vụ 2 - Sửa lịch trình Sprint Review

Ngọc Hương lập lịch trình 35 phút như bảng dưới. Dòng đầu đã nhận xét làm mẫu. Bạn điền cột cuối cho 3 dòng còn lại: sai ở đâu, sửa thành ai làm gì.

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | PO làm thay việc của Dev; Demo cả PBI chưa Done. Cách sửa : Developer trình diễn các PBI đã Done (PBI 01, 02, 03). Minh bạch lý do PBI 04, 05 chưa Done. |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Sprint Review là thảo luận sản phẩm, không phải báo cáo cá nhân. Cách sửa: Dành thời gian cho Stakeholders trải nghiệm, thảo luận và đưa ra góp ý. |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Stakeholders bị ép thời gian; SM không có quyền chốt backlog hay hứa hẹn làm ngay. Cách sửa: PO tổng kết các góp ý, cập nhật vào Product Backlog và khép lại buổi họp. |

Nhiệm vụ 3 - Ghi nhận Feedback

Buổi Review có 3 góp ý. FB-01 đã điền làm mẫu. Bạn điền cách xử lý FB-02 và FB-03: ai làm gì tiếp theo.

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | PO ghi nhận vào Product Backlog dưới dạng tính năng mới. Giải thích là ngoài Sprint Goal, PO sẽ sắp xếp ưu tiên cho các Sprint sau; không hứa làm ngay. |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | PO ghi nhận đây là lỗi giao diện (Bug) của PBI-02 vào Product Backlog. PO sẽ ưu tiên để nhóm Developers sửa ở Sprint tới; cảm ơn góp ý và không hứa sửa lập tức. |